Ciclo de Vida Propuesto del Proyecto

Proyecto: MedikOs – Sistema Integral de Gestión Hospitalaria
Equipo de Desarrollo: Los pozoles
Carolina Arias Reyes
Ángel Zacek Gutiérrez Cruz
Edgar Cruz Salas
Diego Hernández Mota
Raúl Reyes Batalla

Introducción

El ciclo de vida del proyecto MedikOs ha sido diseñado bajo un enfoque ágil, adoptando el marco de trabajo Scrum. Este enfoque es ideal para proyectos complejos que requieren flexibilidad, colaboración y entregas incrementales de valor.

Este enfoque permite dividir el desarrollo en sprints cortos (de 1 a 2 semanas), validar avances con los hospitales y clínicas de forma continua, y adaptarse rápidamente a cualquier cambio en los requisitos.

Modelo de Desarrollo Adoptado: SCRUM

Scrum es un marco iterativo e incremental que divide el proyecto en sprints (ciclos cortos de trabajo de 1-2 semanas).

Principios clave de Scrum:

- Transparencia y visibilidad del progreso.

- Entregas frecuentes e incrementales.

- Validación temprana con el cliente (hospitales, clínicas, asesores médicos).

- Colaboración y retroalimentación constante.

- Mejora continua.

Fases del Ciclo de Vida del Proyecto

1. Inicio del Proyecto

- Definir alcance y objetivos estratégicos.

- Identificar stakeholders (hospitales, clínicas, personal médico, pacientes) y sus expectativas.

- Elaborar el Product Backlog inicial.

- Asignar roles y responsabilidades en el equipo de desarrollo.

- Selección de arquitectura (MVC) y herramientas principales para el sistema (FastAPI, Vue.js).

Resultado: Visión compartida, objetivos claros y backlog inicial priorizado.

2. Planificación de Sprints

- Dividir el trabajo en sprints de 1-2 semanas.

- Priorizar historias de usuario con el cliente (hospitales, médicos).

- Estimar esfuerzo y definir criterios de aceptación para cada historia de usuario.

- Elaborar el Sprint Backlog para cada sprint.

Resultado: Plan claro y alcanzable por sprint.

3. Desarrollo Iterativo e Incremental

- Codificación de funcionalidades en el backend (gestión de citas, expedientes clínicos, registros médicos).

- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) para médicos y pacientes.

- Implementación de APIs RESTful para integración de servicios médicos.

- Integración con bases de datos (MongoDB para registros clínicos, PostgreSQL para transacciones).

- Control de versiones en GitHub (Git Flow).

Resultado: Incremento funcional entregable y probado.

4. Pruebas y Control de Calidad

- Pruebas unitarias y de integración automatizadas.

- Validación de criterios de aceptación definidos con el cliente.

- Gestión de incidencias en Jira/Trello.

- Uso de GitHub Actions para integración continua y despliegue.

Resultado: Incremento estable y listo para producción.

5. Revisión y Validación con el Cliente

- Sprint Review: Presentación de avances y revisión de funcionalidades entregadas.

- Recepción de retroalimentación del cliente (hospitales, clínicas).

- Ajuste del Product Backlog con nuevas prioridades.

Resultado: Validación parcial con el cliente y ajuste continuo del sistema.

6. Despliegue y Entrega

- Preparación de ambientes de prueba y producción.

- Contenerización con Docker y balanceo de carga con Nginx.

- Despliegue en la nube (AWS, Azure, Render) para garantizar disponibilidad y escalabilidad.

- Documentación técnica y manuales de usuario para el personal hospitalario.

- Capacitación de operadores y usuarios finales en el uso del sistema.

Resultado: Sistema funcional y listo para uso real.

7. Mantenimiento y Soporte

- Resolución de bugs y fallos reportados por usuarios finales.

- Monitoreo constante (logs, métricas, dashboards) para asegurar funcionamiento continuo.

- Actualizaciones y mejoras continuas según necesidades del cliente.

- Soporte Help Desk para usuarios finales en hospitales y clínicas.

Resultado: Operación estable, soporte continuo y confianza del cliente.

Cronograma Tentativo

| Sprint | Duración | Objetivos Principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1-2 | Alcance, planificación, arquitectura inicial, repositorio base. |
| Sprint 2 | Semanas 3-4 | Backend base, modelo de datos, conexión a base de datos. |
| Sprint 3 | Semanas 5-6 | Frontend inicial, integración parcial, guía de estilos UI/UX. |
| Sprint 4 | Semanas 7-8 | Funcionalidades clave (gestión de citas, registros médicos), integración completa, pruebas unitarias. |
| Sprint 5 | Semanas 9-10 | QA completo, corrección de errores, documentación final, pruebas de seguridad. |

Ventajas del Ciclo de Vida Propuesto

- Entregas incrementales y continuas de valor, mejorando la satisfacción del cliente.

- Adaptación rápida a cambios en los requisitos de los hospitales o normativas de salud.

- Validación temprana y constante con los clientes (hospitales, clínicas, médicos).

- Transparencia y trazabilidad del avance del proyecto.

- Reducción de riesgos y costos de retrabajo gracias a la integración continua y pruebas frecuentes.

- Fomento de colaboración y mejora continua en cada sprint.